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АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от      №
от 29.04.2025 № 120-р/25
г. Углегорск
О подготовке основных систем жизнеобеспечения Углегорского муниципального округа Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года
В целях своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Сахалинской области к работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного прохождения отопительного периода 2025/2026 года:
1. Создать оперативный штаб Углегорского муниципального округа Сахалинской области по подготовке и прохождению отопительного периода 2025/2026 года (далее - оперативный штаб).
2. Утвердить:
2.1. Положение об оперативном штабе (приложение № 1).
2.2. Состав оперативного штаба (приложение № 2).
2.3. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года (далее - План мероприятий) (приложение № 3).
3. Рекомендовать организациям всех форм собственности (в том числе государственной, муниципальной), действующим на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области и их структурным подразделениям обеспечить:
-	выполнение Плана мероприятий;
-	завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии) не позднее 10 сентября 2025 года, теплоснабжающих организаций не позднее 25 октября 2025 года;
- завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии не позднее 15 сентября 2025 года, теплоснабжающих и теплосетевых организаций не позднее 1 ноября 2025 года;
- получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025/2026 года: потребителей тепловой энергии - не позднее 15 сентября 2025 года; теплоснабжающих организаций - не позднее 1 ноября 2025 года; администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области -  не позднее 20 ноября 2025 года.
4. Оперативному штабу осуществлять в период май - ноябрь 2025 года обеспечение контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года, за исполнением Плана мероприятий.
5. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Углегорские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области в сети Интернет.
6. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого вице-мэра Углегорского муниципального округа Сахалинской области Очековского Д.В.
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