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Приложение № 3
к муниципальной программе «Обеспечение населения Углегорского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области 
 от 05.02.2025 № 100-п/25



ПАСПОРТ
муниципального проекта

Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского муниципального округа Сахалинской области

1. Общие положения

	Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан
	01.01.2025
	Срок начала и окончания проекта
	31.12.2030

	Куратор муниципального проекта
	Турский Г.В.

	Руководитель муниципального проекта
	Шарифов Е.А.

	Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект
	- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные специализированными организациями;
- модернизация коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг;
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки;
- обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- обеспечение деятельности и выполнение функций органа местного самоуправления и подведомственных учреждений в реализации региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



1. Цель и показатели проекта

	Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Базовое значение
	Период (год, квартал, месяц)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	1.
	Доля населения Углегорского муниципального округа Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения
	96,8%
	2024
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	0
	0

	2.
	Разработка проектно-изыскательской документации
	0 ед
	2024
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	3.
	Количество аварий на инженерных сетях
	3 ед
	2024
	2
	3
	3
	3
	0
	0

	4.
	Количество приобретенной техники для нужд-жилищно-коммунального хозяйства
	0 ед
	2024
	5
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения 
	1,57/6 км/шт
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	0 ед.
	2024
	0
	14
	0
	0
	0
	0

	10.
	Приобретение евроконтейнеров
	0 шт
	2024
	0
	100
	0
	0
	0
	0



2. Результаты проекта

	№ п/п
	Наименование результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры
	2025-2030
	Повышена надежность объектов коммунальной инфраструктуры и улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг.


	2.
	Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса
	2025-2030
	Повышена надежность объектов коммунальной инфраструктуры и снижение аварийных ситуаций 

	3.
	Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
	2025-2030
	Снижены аварийные ситуации на объектах коммунальной инфраструктуры и повышена надежность их работы 

	4.

	Уменьшение протяженности ветхих линейных объектов электросетевого хозяйства 
	2025-2030
	Повышены надежность объектов электросетевого хозяйства

	5.
	Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с действующими нормами
	2025-2030
	Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов обустроены в соответствии с действующими нормами. Приобретены евроконтейнеров.






3. Бюджет проекта

	№ п/п

	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам (кварталам, месяцам) реализации 
(тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского муниципального округа Сахалинской области

	1.
	Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры
	9 987,9
	15 034,6
	0
	0
	0
	0
	25 022,5

	1.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации 
	9 688,2
	14 583,5
	
	
	
	
	24 271,7

	1.2.
	бюджет муниципального образования
	299,7
	451,1
	
	
	
	
	750,8

	1.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	0

	2.

	Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса
	100 769,3
	50 951,5
	42 092,7
	45 999,7
	0
	0
	239 813,2

	2.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации 
	96 473,8
	49 422,9
	40 829,9
	44 619,7
	0
	0
	231 346,3

	2.2.
	бюджет муниципального образования 
	4 295,5
	1 528,6
	1 262,8
	1 380,0
	0
	0
	8 467,2

	2.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	0

	3.
	Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации 
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	бюджет муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Обеспечение безаварийной работы энергетического комплекса
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1
	бюджет субъекта Российской Федерации 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	бюджет муниципального образования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	0

	5.
	Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с действующими нормами
	0
	7 072,3
	0
	0
	0
	0
	7 072,3

	5.1
	бюджет субъекта Российской Федерации 
	
	6 860,0
	
	
	
	
	6 860,0

	5.2
	бюджет муниципального образования
	
	212,3
	
	
	
	
	212,3

	5.3
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по муниципальному проекту, в том числе:
	110 757,2
	73 058,4
	42 092,7
	45 999,7
	0
	0
	271 908,0

	бюджет субъекта Российской Федерации 
	106 162,0
	70 866,4
	40 829,9
	44 619,7
	0
	0
	262 478,0

	бюджет муниципального образования 
	4 595,2
	2 192,0
	1 262,8
	1 380,0
	0
	0
	9 430,0

	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	




55-п/26 (п) (версия)
