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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области
от 17.04.2025 № 348-п/25





ПАСПОРТ
муниципального проекта 
«Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной
 инфраструктуры»

1. Общие положения

	Краткое наименование муниципального проекта
	Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной
 инфраструктуры
	Срок начала и окончания проекта
	2025-2030 годы

	Куратор муниципального проекта[endnoteRef:1] [1:  Куратор проекта - вице-мэр администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области, отвечающий за обеспечение муниципального проекта ресурсами, осуществляющий контроль реализации проекта по срокам, результатам и ресурсам, а также разрешающий вопросы, выходящие за рамки полномочий руководителя муниципального проекта, а также представляющий интересы муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области в отношениях со всеми участниками проекта.] 

	Петрова Яна Денисовна,
вице-мэр Углегорского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель муниципального проекта[endnoteRef:2] [2: Руководитель муниципального проекта - руководитель структурного подразделения администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области, подведомственной организации, на которого по решению Совета по управлению проектами возлагается ответственность за реализацию муниципального проекта и достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте муниципального проекта.
] 

	Бутуханов Алексей Владимирович,
начальник отдела культуры, спорта и социальной политики Углегорского муниципального округа Сахалинской области

	Связь с муниципальными программами муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области
	1. В рамках Государственной программы реализуются мероприятия, направленные на достижение национальной цели развития Российской Федерации, сохранение населения, здоровье и благополучие людей и ее целевого показателя увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни национальной цели развития Российской Федерации, сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, утвержденных Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы «Доступная среда»;
3. Постановление Правительства Сахалинской области от 18.07.2023 № 378 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области».


	Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект
	Адаптированы муниципальные объекты социальной инфраструктуры Углегорского муниципального округа и иные приоритетные объекты, в том числе подготовлена проектно-сметная документация.
Обеспечить беспрепятственный доступ инвалида к жилому помещению.



1. Цель и показатели проекта

	№ 
п/п
	Наименование показателя 
	Единица измерения 
(по ОКЕИ) 
	Базовое 
Значение 2024
	Планируемое значение по годам реализации программы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	год завершения действия программы 2030

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7
	8 
	9 
	

	Цель 1: Формирование безбарьерной среды в Сахалинской области посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов до 100 процентов к 2030 году

	1.1.
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Цель 2: Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры Углегорского муниципального округа для инвалидов и других маломобильных групп населения

	2.1.
	Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
	Ед.
	19
	28
	7
	1
	1
	0
	0



2. Результаты проекта

	№ п/п
	Наименование результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Обустройство объектов социальной инфраструктуры
	3 квартал
	 Адаптированы муниципальные объекты социальной инфраструктуры Углегорского муниципального округа и иные приоритетные объекты, в том числе подготовлена проектно-сметная документация


	2.
	Адаптация жилых домов и жилых помещений, в которых проживают инвалиды, с учётом потребностей инвалидов
	3 квартал
	Обеспечить беспрепятственный доступ инвалида к жилому помещению



3. Бюджет проекта

	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам (кварталам, месяцам) реализации 
(тыс. рублей)

	
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	«Обустройство объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов жилого фонда»
	18422,0
	

5677,4
	

3089,6
	

5020,6
	

4634,4
	

0
	

0

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	областной бюджет
	17869,1
	5507,0
	2996,9
	4869,9
	4495,3
	0
	0

	местный бюджет
	552,9
	170,4
	92,7
	150,7
	139,1
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0

	«Адаптация жилых домов и жилых помещений, в которых проживают инвалиды, с учётом потребностей инвалидов»
	18422,0
	


5677,4
	


3089,6
	


5020,6
	


4634,4
	


0
	


0

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	областной бюджет
	17869,1
	5507,0
	2996,9
	4869,9
	4495,3
	0
	0

	местный бюджет
	552,9
	170,4
	92,7
	150,7
	139,1
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



